## Slide 1
Desarrollo de proyecto APT
Monitoreo y Gestión para sistemas IoT industriales (IIoT)
Equipo:
Alexandra Dávila
Dani Ocaranza
Maximiliano Villavicencio
tm

## Slide 2
Sobre el Proyecto
Monitoreo y Control BESS
Desarrollar un sistema de software escalable y robusto para el monitoreo y gestión local/remoto para los dispositivos BESS que están siendo desarrollados por Yuzz.
Módulo Local:
Monitoreo en tiempo real del estado del sistema.
Recepción y almacenamiento de datos operativos.
Gestión de configuraciones para el hardware.
Interfaz de usuario local para gestión y visualización.
Gestión local de usuarios y permisos.
Módulo Remoto:
Acceso remoto al estado y configuración del dispositivo.
Centralización de datos de múltiples dispositivos BESS.
Gestión remota de usuarios, configuraciones y reportes.
Escalabilidad para administrar varios equipos desde un solo lugar.
Supervisión y control desde cualquier ubicación con conexión.

## Slide 3
Planificación
Metodología
Kanban para priorización y seguimiento
Carta Gantt + documentación tradicional
Reuniones periodicas
Etapas del Proyecto
Planificación y Diseño: requerimientos, arquitectura, tareas
Desarrollo Local: interfaces de gestión y monitoreo on-premise
Desarrollo Remoto: servicio cloud, seguridad, BD, visualización
Depuración y Despliegue: integración, pruebas, seguridad
Gestión del trabajo
Tablero Kanban (Backlog, Por hacer, Haciendo, Revisión, Testing, Completado)
Equipo
Cliente: Dario Rojas (CTO Yuzz)
Desarrolladores: Alexandra Dávila, Dani Ocaranza, Maximiliano Villavicencio

## Slide 4
Resumen de avances
Planificación Realizada
Etapa 2: Desarrollo Local
Implementar Almacenamiento de datos de configuración
Implementar Interfaz de usuario en Razor
Configurar pipeline de datos de monitoreo
Consumir datos de monitoreo en Dashboard
Asegurar acceso a la interfaz mediante métodos de Autenticación y Autorización

## Slide 5
Balance
Se realizó
Implementación de ORM en ASP.NET con EntityFramework para manejo de la base de datos local
Implementación del flujo de usuario operador para la gestión local del BESS
Configuración de Pipeline de datos: MQTT -> Telegraf -> InfluxDB -> Grafana
Automatización de configuración de ambiente de testing
Visualización de datos de prueba
Falta por completar
Configurar sistema de autenticación de usuarios
Configurar sistema de roles de usuario
Pruebas con el hardware de electrónica de potencia
Integración con el firmware del BESS
Requisitos no funcionales de la interfaz de usuario

## Slide 6
A futuro
Etapa 3: Desarrollo Remoto
Objetivos:
Implementar la API que permitirá el acceso remoto a las interfaces de gestión y monitoreo.
Implementar la gestión y acceso de múltiples BESS
Segmentar dispositivos en túnel VPN
Asegurar permisos y acceso mínimo a recursos y servicios
Integrar el sistema de monitoreo y configuración con el EMS del BESS
Conectar la interfaz remota al servidor VPN
Etapa 4: Depuración y Despliegue
Objetivos:
Pruebas unitarias de software
Pruebas de seguridad
Pruebas de integración
Depuración de defectos
Despliegue del sistema completo

## Slide 7
GRACIAS